주식 투자 AI 에이전트

개발 상세 계획서

한국(KOSPI/KOSDAQ) + 미국(NYSE/NASDAQ)

개발 방법론: Harness Engineering   |   제품: 반자동 시스템매매 플랫폼 (AI 분석·추천 + 사용자 매수 승인 + 규칙 기반 자동매도)

Document Version 2.2

2026년 5월 — v2.2: 리뷰 반영 (Alpha Hypothesis Catalog, 백테스트 현실성·편향 방지, Phase 0 MVP, 데이터 소스 라이선스 매트릭스, Out-of-Scope 명시화, 문서 분리 계획)

0. 용어 정의 — 두 가지 "에이전트"

본 문서를 정확히 읽기 위해서는 두 종류의 "AI 에이전트"를 명확히 구분해야 한다. 이 둘은 사용 시점·목적·관계가 모두 다르다.

■ 개발 방법론 영역 — Harness Engineering 개발자가 이 프로젝트를 만들 때 사용하는 도구. Claude Code와 같은 AI 코딩 에이전트가 코드를 작성·테스트·리팩토링하는 작업을 안정적으로 수행하도록 개발 환경에 가드레일과 규칙을 설계하는 방법론. 프로젝트가 완성되어 사용자에게 인도된 후에는 이 영역의 코드는 실행되지 않는다.

■ 제품 런타임 영역 — 멀티 에이전트 분석 시스템 완성된 프로그램이 실행될 때 동작하는 구조. 사용자에게 매일 종목 분석·추천을 제공하기 위해 LLM(Claude API)을 호출하여 분석을 수행하는 컴포넌트들. 이는 본 프로젝트의 "제품" 그 자체이다.

이 두 영역의 관계는 다음과 같다.

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐

│  [개발 시점]  개발자 + Claude Code (with Harness)            │

│       ↓ 코드 작성, 테스트, 리팩토링                         │

│       ↓                                                    │

│       ↓ Harness가 코딩 에이전트의 실수를 막음              │

│       ↓ (잘못된 의존성 방향, 컨벤션 위반, 누락된 테스트 등) │

│       ↓                                                    │

│  [산출물]   주식 투자 분석 프로그램 소스 코드               │

└─────────────────────────────────────────────────────────────┘

│

│  배포

▼

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐

│  [런타임]   주식 투자 분석 프로그램                         │

│             - Analyst, Screener, Portfolio, Risk            │

│             - 사용자에게 매일 분석·추천 제공               │

│             - LLM API 호출, 데이터 수집, DB 기록           │

│                                                            │

│  ※ Harness는 여기에 없다. 개발 단계에서만 사용된다.       │

└─────────────────────────────────────────────────────────────┘

이 구분을 무너뜨리지 않도록, 본 문서의 각 섹션은 어느 영역의 이야기인지 색상과 라벨로 표시한다.

| 라벨 | 의미 | 예시 챕터 |
| --- | --- | --- |
| [DEV] | 개발 방법론 — Harness Engineering으로 개발 환경을 설계 | 2장 (Harness 적용), 11장 (CI/CD) |
| [PRODUCT] | 제품 런타임 — 사용자에게 인도되는 프로그램의 동작 | 3장 (시스템 아키텍처), 4장 (멀티 에이전트) |
| [BOTH] | 두 영역 모두에 영향 | 0장 (용어), 14장 (의사결정) |

1. Executive Summary [BOTH]

본 문서는 감정매매 제거·손실 통제 자동화·일관된 매매 실행을 목표로 하는 반자동 시스템매매 플랫폼의 개발 상세 계획서이다. AI 에이전트는 시장 분석과 후보 종목 추천(의사결정 보조자)만 수행하며, 매수 결정은 사용자가 최종 승인하고, 매도는 사전 정의된 규칙에 따라 시스템이 자동 실행한다. 한국과 미국 시장을 모두 커버하며, 매일 시장·종목 분석과 투자 추천을 제공하고, 사용자의 보유 포트폴리오를 규칙 기반으로 능동 관리한다. AI에게 실시간 매도 판단이나 초단타 매매를 맡기지 않는다 — 재현성·일관성·백테스트 가능성을 확보하기 위해서다.

[PRODUCT] 제품의 본질

완성된 프로그램은 4개의 LLM 기반 분석 컴포넌트(Analyst·Screener·Portfolio·Risk)와 결정론적 전략·주문·리스크 엔진을 결합한 반자동 시스템이다. LLM 컴포넌트는 분석과 후보 추천을 담당하고, 주문 실행과 매도 트리거는 모두 결정론적 규칙 엔진이 처리한다. 사용자는 데스크톱 UI에서 AI 추천을 검토·매수 승인하고, 이후 손절·분할 익절·트레일링 스탑·시간 청산은 시스템이 자동 수행한다. Phase 1은 분석·추천 + 사용자 승인 매수 + 규칙 기반 자동매도까지 포함하며, Phase 2는 자동매도 규칙의 정밀화와 저지연 매매 엔진을 추가한다.

[DEV] 개발 방법론

이 프로그램을 만들기 위해 개발자는 Claude Code 등 AI 코딩 에이전트를 적극 활용한다. 그러나 AI 코딩 에이전트는 종종 잘못된 코드, 컨벤션 위반, 일관성 없는 구조를 만든다. Harness Engineering은 이러한 코딩 에이전트의 작업을 신뢰 가능하게 만드는 개발 방법론이다 — 컨벤션 문서, 구조 테스트, 자동화된 게이트, CLAUDE.md 같은 규칙 파일을 통해 코딩 에이전트의 출력을 통제한다. 이는 의료 SW 개발에서 사용하는 코딩 표준·정적 분석·코드 리뷰 게이트의 "AI 시대 버전"이다.

핵심 결과물

| 산출물 | 영역 | 단계 | 기술 스택 |
| --- | --- | --- | --- |
| 분석 컴포넌트 (Analyst) | [PRODUCT] | Phase 1 | Python + LangGraph |
| 스크리너 컴포넌트 (Screener) | [PRODUCT] | Phase 1 | Python + Polars |
| 포트폴리오 컴포넌트 (Portfolio) | [PRODUCT] | Phase 1 | Python |
| 리스크 검증 컴포넌트 (Risk) | [PRODUCT] | Phase 1 | Python + 룰 엔진 |
| 통합 백엔드 API | [PRODUCT] | Phase 1 | C# .NET 9 ASP.NET Core |
| 데스크톱 UI | [PRODUCT] | Phase 1 | C# WPF |
| 저지연 매매 엔진 | [PRODUCT] | Phase 2 | C++ / Rust |
| CLAUDE.md, CONVENTIONS.md, ARCHITECTURE.md | [DEV] | Sprint 1 | Markdown 규칙 파일 |
| 구조 테스트, 정적 분석 게이트 | [DEV] | Sprint 1 | GitHub Actions + 정적 분석 |
| AI 코딩 에이전트용 스킬·런북 | [DEV] | 전 단계 | 프롬프트 템플릿 |

1A. [PRODUCT] 운영 철학 — 반자동 시스템매매

핵심 명제

완전자동 초단타 AI는 본 프로젝트의 지향점이 아니다. HFT·기관·퀀트와의 경쟁이 불리하고, LLM은 실시간 시장 미세구조 분석에 한계가 있으며, 재현성·일관성도 부족하기 때문이다. 따라서 AI는 "예언자"가 아니라 "시장 분석 및 의사결정 보조자"로 사용한다.

1A.1 역할 분담

AI 역할 — 장 시작 전 및 장중 시장 분석:

· 뉴스 해석 / 섹터 강도·테마 분석

· 거래대금 흐름 분석 / 시장 분위기 요약

· 매수 후보 종목 추천 / 리스크 요인 경고

사용자 역할 — AI 추천 종목 검토 후 최종 매수 승인. 즉, 매수 결정은 인간이 수행한다.

시스템 역할 — 매수 체결 이후의 모든 청산 동작은 규칙 기반으로 자동 실행. 즉, 매도는 시스템이 수행한다.

1A.2 AI 활용 범위

적합한 영역

뉴스 해석, 시장 요약, 테마·섹터 흐름 분석, 거래대금 흐름 분석, 종목 후보 추천, 리스크 경고, 보유 종목 모니터링 코멘트.

부적합한 영역 (의도적 제외)

명시적 Out-of-Scope (Phase 1·2 공통):

· 파생상품 일반 — 옵션·선물·CFD·인버스/레버리지 ETF 매매 (가격 모델·증거금·롤오버·감마 리스크 미고려)

· 암호화폐·외환(FX) 직접 매매 (24시간 시장·체결 인프라·규제 차이)

· 공매도(차입공매·대주) 및 신용거래 (마진콜·이자·강제청산 모델 부재)

· 알고리즘 호가 제출(메이킹), 마켓메이킹, 차익거래(Latency Arbitrage)

· 비상장·장외(OTC)·다크풀 거래

· 타인 자금 운용·재량 위임 매매 (자문업·투자일임 등록 전까지 자기자금 한정)

범위 변경은 ADR을 통해서만 가능하며, scope creep을 방지하기 위해 사용자(개발자) 명시 승인 + 백테스트·법적 검토 통과를 동시에 요구한다.

초단타·HFT, 호가 미세구조 판단, 완전자동 매도 판단, 실시간 감성 기반 즉흥 매매. 이 영역은 LLM에게 맡기지 않으며 결정론적 규칙·정량 신호로만 처리한다.

1A.3 핵심 목표 (초기 운영)

초기 목표는 수익 극대화가 아니다. 다음 4가지를 우선한다.

· 큰 손실 방지 (손절 규칙의 무조건적 준수)

· 감정 제거 (모든 청산은 사전 정의된 규칙)

· 시스템 안정화 (주문 안정성·상태 동기화·장애 복구)

· 일관성 확보 (재현 가능한 매매 실행과 백테스트)

금융 시스템에서는 전략보다 운영 안정성이 더 중요하다. 본 프로젝트는 이 원칙을 모든 설계 의사결정의 우선순위로 둔다.

2. [DEV] Harness Engineering — 개발 방법론

■ 이 챕터의 위치 이 챕터는 "이 프로그램을 어떻게 개발할 것인가"에 대한 것이다. 완성된 프로그램의 동작과는 무관하다. Harness Engineering의 모든 산출물(CLAUDE.md, 규칙 파일, CI 게이트 등)은 개발 환경에만 존재하며, 사용자에게 배포되는 프로그램에는 포함되지 않는다.

2.1 Harness Engineering 정의

Harness Engineering은 2026년 초 Mitchell Hashimoto(HashiCorp 창립자)가 명명하고 OpenAI·Anthropic이 공식화한 개발 방법론이다. 핵심 명제는 다음과 같다.

핵심 명제 AI 코딩 에이전트(Claude Code, Codex, Cursor 등)는 코드를 빠르게 작성할 수 있지만 신뢰성이 부족하다. 이 한계를 프롬프트 개선이 아니라 "에이전트가 작동하는 환경 설계"로 해결한다. 매번 같은 실수가 발생할 때마다, 그 실수가 다시 일어나지 않도록 환경(규칙 파일, 정적 분석, 테스트, 빌드 게이트)을 영구적으로 보강한다.

이는 의료 SW 개발에서 익숙한 개념의 확장이다. IEC 62304가 "인간 개발자가 실수하지 않도록 코딩 표준·리뷰·정적 분석을 강제"하는 방법이라면, Harness Engineering은 "AI 코딩 에이전트가 실수하지 않도록 같은 통제를 적용"하는 방법이다.

2.2 본 프로젝트에서 Harness가 해결하는 문제

주식 투자 프로그램은 코드량이 큰 시스템이며 개발자 혼자 개발한다. AI 코딩 에이전트의 도움이 필수적이지만, 그대로 두면 다음과 같은 문제가 발생한다.

| 전형적 AI 코딩 에이전트의 실수 | Harness가 막는 방법 |
| --- | --- |
| 존재하지 않는 라이브러리·함수 호출 코드 생성 | CI에서 import 검증, 타입 체크 강제 |
| 프로젝트 컨벤션 무시 (네이밍, 폴더 구조) | CONVENTIONS.md를 CLAUDE.md에 링크, 린터 강제 |
| 계층 위반 (UI에서 DB 직접 호출 등) | 구조 테스트 — 의존성 방향 자동 검증 |
| 기존 코드와 중복된 함수 새로 작성 | 에이전트가 작업 시작 시 기존 코드 검색 강제 |
| 테스트 없이 코드만 추가 | PR 머지 게이트에서 커버리지 하한 강제 |
| 비밀 키·API 키를 코드에 하드코딩 | gitleaks가 CI에서 차단 |
| 주식 도메인 용어 잘못 사용 (예: PER을 P/B로 혼동) | 도메인 용어집을 CLAUDE.md에 포함 |
| 에이전트가 한 번에 너무 많은 파일을 수정 | PR 크기 게이트, 단일 책임 원칙 강제 |

2.3 본 프로젝트의 Harness 구성 요소

개발 환경에 다음을 구축한다. 이 모두는 "개발자 도구"이며 최종 프로그램에는 포함되지 않는다.

(1) 규칙 파일 — 단일 진실 원천

docs/

├── CLAUDE.md            # AI 코딩 에이전트가 작업 시작 시 읽는 규칙 파일

├── CONVENTIONS.md       # 코딩 컨벤션 (네이밍, 포매팅, 주석)

├── ARCHITECTURE.md      # 아키텍처 결정 기록 (ADR)

├── DOMAIN_GLOSSARY.md   # 주식·금융 용어 정의 (PER, PBR, ROE 등)

├── HARNESS_RULES.md     # 위반 시 PR 거부되는 룰 목록

└── runbooks/

├── adding_new_indicator.md     # 새 기술 지표 추가 절차

├── adding_new_data_source.md   # 새 데이터 소스 통합 절차

└── debugging_agent.md          # 런타임 에이전트 디버깅 가이드

CLAUDE.md는 개발 시작 시 코딩 에이전트에게 자동으로 주입되어, 모든 코드 작성 작업이 이 규칙 위에서 이루어진다.

(2) CI/CD 게이트 — 자동화된 검증

PR 머지 전에 통과해야 하는 게이트들. 코딩 에이전트의 실수를 머지 전에 자동 차단.

| 게이트 | 검증 내용 | 도구 |
| --- | --- | --- |
| 1. 정적 분석 | 타입 오류, 미사용 import, 보안 취약점 | ruff, mypy, bandit, cppcheck, clang-tidy |
| 2. 테스트 | 단위·통합 테스트 통과, 커버리지 하한 | pytest, dotnet test, ctest |
| 3. 구조 테스트 | 의존성 방향 (Types→Config→Repo→Service→Runtime→UI) | 자체 작성 (5장 참조) |
| 4. 도메인 검증 | 금융 도메인 용어·계산식이 올바른지 | 단위 테스트 + 도메인 픽스처 |
| 5. 비밀 검출 | API 키·비밀번호가 커밋에 포함되지 않았는지 | gitleaks |
| 6. 백테스트 (변경 시) | 추천 로직 변경이 백테스트 KPI를 하락시키지 않는지 | QuantConnect Lean |

(3) 구조 테스트 — 아키텍처 디리프트 방지

AI 코딩 에이전트가 가장 흔히 하는 실수가 "빠르게 동작시키기 위해 계층을 우회"하는 것이다. 이를 코드로 방지한다.

# tests/architecture/test_layering.py

ALLOWED_DEPS = {

"types":      [],                                      # 의존성 없음 (최하위)

"config":     ["types"],

"repository": ["types", "config"],

"service":    ["types", "config", "repository"],

"runtime":    ["types", "config", "repository", "service"],  # agents/Strategy/Order/Risk Engine

"ui":         ["types", "service", "runtime"],          # UI는 repository 직접 호출 금지

}

def test_no_layer_violations():

for module, allowed in ALLOWED_DEPS.items():

deps = analyze_imports(f"src/{module}")

for dep in deps:

assert dep in allowed, f"{module} → {dep} 위반"

(4) 에이전트 작업 패턴 — 표준화된 워크플로우

AI 코딩 에이전트에게 "이 기능을 추가해줘"라고 자유 형식으로 요청하면 결과가 일관되지 않다. Red Hat의 사례를 따라 구조화된 컨텍스트를 제공한다.

- 단일 책임 PR: 한 PR에서 한 가지 변경만. 코딩 에이전트가 "리팩토링과 기능 추가를 동시에" 하지 못하도록 PR 크기 cap.

- 작업 템플릿: "새 기술 지표 추가", "새 데이터 소스 통합" 같은 반복 작업은 runbook에 단계별로 명시.

- 기존 코드 검색 의무: CLAUDE.md에 "새 함수 작성 전 기존 유사 함수 검색하라"는 룰 명시.

- 테스트 우선: 코드를 작성하기 전에 실패하는 테스트를 먼저 작성하도록 워크플로우 강제.

(5) 피드백 루프 — Harness 자체의 진화

Hashimoto 원칙: "실수가 두 번 발생하면 Harness에 영구 룰을 추가한다."

- 주간 회고: 코딩 에이전트가 만든 버그·잘못된 PR을 분류

- 동일 패턴 3회 발생: HARNESS_RULES.md에 새 룰 추가 + CI 게이트 추가

- 새 룰이 효과적인지 측정: "이전 N건의 PR에서 같은 실수가 줄었는가?"

- Harness 자체도 PR로 관리 — 시간이 지날수록 강건해진다

2.4 의료 SW 출신 개발자의 강점

개발자의 IEC 62304 기반 의료 SW 개발 경험은 Harness Engineering에 직접 활용 가능하다. 이미 익숙한 개념을 AI 코딩 에이전트에 적용하는 것뿐이다.

| IEC 62304 / 의료 SW 관행 | Harness Engineering 대응 |
| --- | --- |
| 코딩 표준 (예: MISRA C) | CONVENTIONS.md + 린터 게이트 |
| 코드 리뷰 체크리스트 | PR 템플릿 + 자동화된 정적 분석 |
| 유닛/통합 테스트 의무화 | 동일 — 단, 코딩 에이전트가 테스트도 함께 작성 |
| 요구사항 추적 매트릭스 | ARCHITECTURE.md + ADR (Architecture Decision Records) |
| 변경 영향 분석 | 구조 테스트 + 백테스트 회귀 |
| 검증된 도구 사용 (validated tools) | pinned dependency versions, lockfile 강제 |

3. [PRODUCT] 제품 시스템 아키텍처

■ 이 챕터의 위치 이제부터 챕터 10까지는 "완성되어 사용자에게 인도되는 프로그램의 동작"을 다룬다. Harness Engineering은 이 프로그램을 "어떻게 만드는가"의 영역이고, 이 챕터는 "무엇을 만드는가"의 영역이다.

3.1 계층형 아키텍처

의존성은 Types → Config → Repository → Service → Runtime → UI 방향으로만 흐른다. 이 방향은 2장에서 설명한 구조 테스트로 강제된다 — 즉 "개발 시점"의 Harness가 "제품의 구조"를 보호한다.

┌──────────────────────────────────────────────────────────┐

│  UI Layer                                                │

│  · WPF Desktop Dashboard (C#)                            │

│  · 알림 (Push, Email, Telegram)  · 승인 인터페이스        │

├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│  Agent Runtime Layer (Python, LangGraph)                 │

│  ┌─────────┐ ┌─────────┐ ┌──────────┐ ┌─────────┐       │

│  │ Analyst │ │Screener │ │Portfolio │ │  Risk   │       │

│  └─────────┘ └─────────┘ └──────────┘ └─────────┘       │

├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│  Service Layer  (C# .NET 9 ASP.NET Core)                 │

│  · 종목 분석 서비스 · 포트폴리오 서비스 · 리스크 서비스   │

│  · 주문 게이트웨이 (Phase 2)                             │

├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│  Repository Layer                                        │

│  · TimescaleDB (시세) · PostgreSQL (포트폴리오, 감사)    │

│  · Redis (캐시·세션)  · pgvector (벡터 검색)             │

├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│  Data Source Layer                                       │

│  한국: KIS API, DART, 네이버금융                        │

│  미국: Polygon.io, Alpaca, SEC EDGAR, Finnhub           │

└──────────────────────────────────────────────────────────┘

결정론적 엔진 3종 (Service Layer 내부)

Service Layer 안에는 LLM이 호출되지 않는 결정론적 엔진 3종이 존재한다. 이는 Plan.txt의 6계층 모델(데이터수집·AI분석·전략엔진·주문엔진·리스크엔진·로그분석)을 본 5계층 아키텍처에 매핑한 결과이다.

· Strategy Engine — 정량 조건(거래대금 필터, 변동성, 진입 조건) 평가, 후보 종목의 진입 가격·수량·청산 규칙 산출.

· Order Engine — 매수 주문 제출, 매도 트리거 등록·발동, idempotency·재시도·reconnect 처리, 거래소 잔고 reconciliation. 마이크로초 단위 결정성 확보.

· Risk Engine — 일일 손실 한도, 연속 손실, 종목 비중, 변동성 임계치 실시간 감시. 임계 도달 시 신규 진입 차단 및 강제 청산. (4.4 LLM Risk Reviewer와는 별개의 결정론적 컴포넌트)

주문 실행 경로(매수 제출 → 트리거 등록 → 청산 발동)는 절대 LLM을 거치지 않으며, 이로써 재현성·일관성·백테스트 가능성을 확보한다.

3.2 Polyglot 기술 스택 선택 근거

"적합한 스택 추천" 요청에 따라, 단일 언어 강제 대신 각 컴포넌트의 특성에 맞는 언어를 선택하는 Polyglot 전략을 채택한다. 개발자의 C# 자산을 핵심에서 활용하면서, AI 생태계는 Python으로, 저지연 매매는 C++/Rust로 분리한다.

| 컴포넌트 | 언어/프레임워크 | 선택 근거 |
| --- | --- | --- |
| AI 분석 컴포넌트 | Python 3.12 + LangGraph | LLM·AI 라이브러리 생태계 최강, 빠른 반복 개발 |
| 데이터 분석·지표 | Python + Polars + NumPy | 표준 도구체인, 병렬 처리 우수 |
| 통합 백엔드 API | C# .NET 9 ASP.NET Core | 개발자 숙련도 최고, 정적 타입, 높은 처리량 |
| 데스크톱 UI | C# WPF | 개발자 숙련도, MVVM 패턴 익숙 |
| 매매 엔진 (Phase 2) | C++ 20 또는 Rust | 마이크로초 단위 지연, 결정론적 실행 |
| 메시지 버스 | NATS JetStream | 초저지연, Python·C#·C++ 모두 클라이언트 지원 |
| 백테스팅 | QuantConnect Lean | Python+C# 듀얼 언어, KIS 공식 통합 사례 존재 |
| 관측성 | OpenTelemetry + Grafana + Loki | 언어 중립, 표준 프로토콜 |

3.3 컴포넌트 간 통신

- Python ↔ C#: gRPC를 1차 선택. Protocol Buffers 스키마를 단일 진실 원천으로 두고, 양쪽에서 코드 생성. REST는 외부 노출에만 사용.

- Phase 2 매매 엔진: C++/Rust 매매 엔진과 C# 백엔드 사이는 NATS 또는 ZeroMQ로 비동기 메시지 전달. 주문 실행 경로는 절대 Python을 거치지 않음.

- UI ↔ 백엔드: SignalR(WebSocket) 실시간 푸시 + REST 명령. WPF에서 자연스럽게 통합.

4. [PRODUCT] 멀티 에이전트 설계

프로그램은 단일 거대 에이전트 대신 역할이 명확히 분리된 4개의 컴포넌트로 구성된다. 모든 LLM 컴포넌트는 분석·추천·검증 보조자 역할만 수행하며, 실제 주문 실행과 매도 트리거 결정은 결정론적 전략·주문 엔진(7.5장, 8장 참조)이 담당한다. 각 컴포넌트는 자신의 임무에 필요한 최소 도구만 보유한다 — Vercel 사례에서 "에이전트의 도구 수를 줄일수록 작업 성공률이 향상된다"는 점이 확인되었다.

이 4개 컴포넌트는 런타임에 LLM(Claude API)을 호출하여 분석을 수행하는 "제품의 일부"이다. 이는 2장에서 다룬 "개발자가 개발할 때 사용하는 코딩 에이전트"와는 별개이다.

4.1 Analyst — 종목 심층 분석

| 속성 | 값 |
| --- | --- |
| 역할 | 단일 종목에 대한 심층 분석 리포트 생성 |
| 트리거 | 사용자 요청 / Screener의 후보 검증 |
| 입력 | 종목 코드, 분석 깊이, 분석 시점 |
| 출력 | 투자 의견 (Strong Buy / Buy / Hold / Reduce / Sell), 근거, 리스크, 목표가 |
| 권한 | Read-only (모든 데이터 조회 가능, 변경 불가) |
| 도구 (8개) | get_quote, get_financials, get_disclosures, get_news, calc_technical, peer_compare, search_past_reports, calc_valuation |
| LLM 모델 | Claude Opus 4.7 (또는 동급) — 복잡한 추론에 최적화 |
| 실행 시간 목표 | 단일 종목 60초 이내 |

4.2 Screener — 일일 후보 도출

| 속성 | 값 |
| --- | --- |
| 역할 | 매일 시장 전체에서 투자 후보 도출 |
| 트리거 | 스케줄 (한국 장 마감 후 1회, 미국 장 마감 후 1회) |
| 입력 | 사용자 투자 프로파일, 제외 종목 리스트, 시장 상황 |
| 출력 | TOP 20 후보 종목 리스트 + 각각의 1단계 평가 |
| 권한 | Read-only |
| 도구 (5개) | run_screener, get_market_overview, calc_factor_scores, search_news_sentiment, get_user_profile |
| LLM 모델 | Claude Sonnet 4.6 |
| 실행 시간 목표 | 전체 5분 이내 |

4.3 Portfolio — 보유 종목 관리

| 속성 | 값 |
| --- | --- |
| 역할 | 보유 포트폴리오의 일일 모니터링과 액션 제안 |
| 트리거 | 스케줄 (장중 1시간 단위) + 이벤트 (공시·급등락) |
| 입력 | 현재 포트폴리오, 매입가, 손절·익절 라인 |
| 출력 | 유지/추가매수/익절/손절 제안, 리밸런싱 제안 |
| 권한 | Read-only + 알림 발송 권한 |
| 도구 (7개) | get_portfolio, get_position_pnl, calc_portfolio_metrics, get_quote, get_news_for_holdings, send_alert, propose_rebalance |
| LLM 모델 | Claude Sonnet 4.6 |
| 실행 시간 목표 | 보유 종목당 5초 이내 |

4.4 Risk — 거부권 행사자

Risk는 다른 컴포넌트의 모든 매수·매도·리밸런싱 제안에 대해 자동으로 호출되며, 정책 위반 시 거부권을 행사한다. 다른 컴포넌트가 무엇을 추천하든, Risk의 승인 없이는 사용자에게 표시되거나 주문 큐에 들어갈 수 없다.

| 속성 | 값 |
| --- | --- |
| 역할 | 다른 컴포넌트 출력에 대한 정책 검증·거부권 |
| 트리거 | 다른 컴포넌트의 모든 액션 제안 (자동) |
| 입력 | 제안된 액션, 사용자 정책, 현재 포트폴리오, 시장 상황 |
| 출력 | APPROVE / REJECT / REQUIRE_HUMAN, 사유 |
| 권한 | Veto only (생성 권한 없음) |
| 도구 (4개) | check_policy, calc_concentration, check_position_limit, calc_max_drawdown |
| LLM 모델 | Claude Sonnet 4.6 + 결정론적 룰 엔진 우선 적용 |
| 실행 시간 목표 | 1초 이내 |

LLM Risk Reviewer vs. 결정론적 Risk Engine

본 시스템에는 이름이 같지만 역할이 다른 두 가지 "Risk" 컴포넌트가 존재한다. 이를 명확히 구분한다.

· LLM Risk Reviewer (본 4.4장) — Analyst/Screener/Portfolio가 생성한 매수·리밸런싱 "제안"에 대해 정책 위반·논리 모순을 검증하고 거부권을 행사하는 LLM 기반 컴포넌트. 실행 경로의 사전 게이트.

· 결정론적 Risk Engine (7.5장 및 8장) — 매수 체결 이후 실시간으로 일일 누적 손실·연속 손실·종목 비중·시장 변동성을 모니터링하여 신규 진입 차단 및 강제 청산을 수행하는 룰 엔진. LLM이 개입하지 않는다.

두 컴포넌트는 서로 독립이며, 매매 흐름의 서로 다른 시점을 책임진다. Risk Reviewer가 "제안 단계의 LLM 게이트"라면, Risk Engine은 "실행·운영 단계의 결정론적 게이트"이다.

호출 순서 (매수 제안 → 체결 → 청산)

① Analyst/Screener/Portfolio가 매수 제안 생성 → ② 결정론적 사전 검사(정책 룰셋, 종목 한도, 일일 손실 한도, 집중도) → ③ LLM Risk Reviewer 호출(정책 위반·논리 모순·환각 검증) → ④ 두 단계 모두 APPROVE 시에만 사용자 승인 큐로 이동. 하나라도 REJECT면 즉시 차단되며, REQUIRE_HUMAN은 사용자에게 사유와 함께 표시된다. 모든 단계는 감사 로그(5.4)에 기록된다.

체결 이후에는 ⑤ 결정론적 Risk Engine이 1초 단위로 일일 누적 손실·연속 손실·종목 비중·시장 변동성을 모니터링하며, 임계 도달 시 LLM 개입 없이 신규 진입 차단 및 강제 청산을 수행한다. ⑥ Risk Engine 차단은 Risk Reviewer 승인보다 항상 우선한다 (실행 단계 게이트 > 제안 단계 게이트).

5. [PRODUCT] 제품 신뢰성 설계

■ 용어 변경 안내 이전 버전의 문서에서는 이 챕터를 "Harness 상세 설계"라고 불렀으나, 그것은 "개발 방법론"인 Harness Engineering과 혼동을 일으키는 이름이었다. 본 챕터는 "제품이 런타임에 안전하게 동작하기 위한 신뢰성 설계"이며, Harness Engineering과는 별개의 영역이다.

본 프로그램은 LLM의 환각·데이터 stale·정책 위반 등의 위험에 노출된다. 이를 방지하기 위해 제품 내부에 다음 4개 신뢰성 메커니즘을 구축한다. 이는 의료 SW의 입력 검증·출력 검증과 동일한 원칙이다.

5.1 도구 권한 분리 (Tool Permission Separation)

프로그램의 모든 도구는 부수효과(side effect) 분류에 따라 4단계 권한 게이트를 통과한다.

| 권한 등급 | 도구 예시 | 필요 승인 |
| --- | --- | --- |
| L0: READ_ONLY | 시세 조회, 재무제표 조회, 뉴스 검색 | 없음 (자유 호출) |
| L1: WRITE_USER_DATA | 알림 발송, 사용자 메모 추가 | 정책 엔진 통과 시 자동 |
| L2: PROPOSE_ACTION | 주문 제안 생성, 리밸런싱 제안 | Risk 승인 + 사용자 승인 |
| L3: EXECUTE_ORDER | 실제 주문 제출 (Phase 1: L2 통과 후 시스템 자동 제출, Phase 2: 사용자 정의 룰 기반 자동 제출) | 사용자 매수 승인(Phase 1) 또는 사용자 사전 정의 룰(Phase 2) + 모든 게이트 통과 |

5.2 출력 검증 (Output Verification)

LLM 출력은 그대로 신뢰하지 않으며, 모든 수치·인용·결정은 별도 검증 코드가 재검증한다. Plan-Execute-Verify (PEV) 패턴.

# 제품 코드 일부 — 프로그램 런타임에 실행됨

class AnalystOutputVerifier:

def verify(self, output: AnalystOutput) -> VerificationResult:

errors = []

# 1. 수치 재계산 검증

if abs(output.per - self.recompute_per(output.symbol)) > 0.5:

errors.append("PER 수치 불일치")

# 2. 인용 사실성 검증

for citation in output.citations:

if not self.disclosure_db.exists(citation.id):

errors.append(f"존재하지 않는 공시 인용: {citation.id}")

# 3. 정책 위반 검증

if output.symbol in self.user.exclusion_list:

errors.append("사용자 제외 종목")

# 4. 시장 시간 검증

if not self.is_market_data_fresh(output.symbol, max_age_seconds=300):

errors.append("시세 데이터 5분 초과 stale")

return VerificationResult(passed=len(errors)==0, errors=errors)

5.3 컨텍스트 큐레이션

LLM에 원시 데이터를 직접 전달하지 않고, 사전 큐레이션된 "컨텍스트 팩"을 전달한다. 이는 LLM의 토큰 비용을 줄이고 결정 품질을 높인다.

- 종목 컨텍스트 팩: 기본 정보, 최근 5년 재무 요약, 최근 30일 가격·거래량, 주요 기술 지표, 최근 10건 공시 요약, 최근 20건 뉴스 헤드라인, 동종업계 3사 비교

- 시장 컨텍스트 팩: 주요 지수 동향, 섹터별 성과, 환율, 금리, VIX, Fed 발표 일정

- 포트폴리오 컨텍스트 팩: 보유 종목, 매입가, 현재 PnL, 섹터·국가 집중도, 최근 30일 vs. 벤치마크

5.4 감사 로그 (Audit Logging)

의료 SW의 감사 로그 의무화 원칙을 그대로 적용한다. 모든 LLM 호출, 도구 호출, 의사결정, 주문은 영구 기록된다.

| 계층 | 기록 내용 | 보존 기간 |
| --- | --- | --- |
| Trace (OpenTelemetry) | 컴포넌트 호출 트리, 도구 호출 시간, LLM 토큰·비용 | 30일 |
| Audit Log (PostgreSQL) | 모든 의사결정, 사용자 승인/거부, 주문 제안 | 영구 |
| Metric (Prometheus) | 추천 정확도, 검증 거부율 등 KPI | 1년 |
| Replay Store | 특정 결정을 재현하기 위한 입력·LLM 응답 스냅샷 | 90일 |

6. [PRODUCT] 데이터 인프라

6.1 데이터 소스

| 용도 | 한국 시장 | 미국 시장 |
| --- | --- | --- |
| 실시간 시세 / 주문 | KIS Open API | Alpaca Markets API |
| 과거 시세 (분봉/일봉) | KIS API + FinanceDataReader | Polygon.io 또는 Alpaca |
| 재무제표 | DART OpenAPI | SEC EDGAR + Financial Modeling Prep |
| 공시 | DART | SEC EDGAR (Form 8-K, 10-Q, 10-K) |
| 뉴스 | 네이버 금융 / RSS | Finnhub, Benzinga |
| 거시 지표 | 한국은행 ECOS API | FRED API (St. Louis Fed) |

KIS API는 LLM 기반 자동화 환경과의 연동을 위한 공식 샘플 코드를 examples_llm 디렉토리로 제공하며, QuantConnect Lean 백테스팅 통합 사례도 공식 레포에 포함되어 있어 즉시 활용 가능하다.

6.2 데이터 저장소

| 저장소 | 용도 | 선정 근거 |
| --- | --- | --- |
| TimescaleDB | 시계열 시세 (분봉, 일봉, 호가) | PostgreSQL 호환, 압축률 90%+ |
| PostgreSQL 16 | 포트폴리오, 거래 이력, 감사 로그 | ACID, .NET·Python 모두 우수 드라이버 |
| pgvector | 리포트·뉴스 시맨틱 검색 | 별도 벡터 DB 운영 불필요 |
| Redis 7 | 세션, 실시간 호가 캐시, Rate Limit 카운터 | 5분 미만 데이터의 빠른 액세스 |
| MinIO (S3 호환) | Replay 스냅샷, 백테스트 결과 | 온프레 운영 가능 |

보존 정책 및 파티셔닝: TimescaleDB 시세 데이터는 hypertable로 일자 단위 파티셔닝하며, 분봉 24개월 / 일봉 10년 / 호가 90일 보존 후 압축(compression policy)을 적용한다. PostgreSQL 감사 로그는 영구 보존(파티셔닝 월 단위), 거래 이력은 영구 보존, Replay 스냅샷은 90일 보존한다.

백업 및 복구 목표: PostgreSQL은 일 1회 전체 + 시간 단위 WAL archive(pgBackRest)로 RPO 1시간 / RTO 4시간을 목표로 한다. TimescaleDB는 일 1회 전체 백업으로 RPO 24시간 / RTO 8시간(시세는 외부 소스 재수집 가능). MinIO는 일 1회 스냅샷, RPO 24시간. 백업은 외부 스토리지(NAS 별도 볼륨 또는 클라우드 오브젝트 스토리지)로 오프사이트 복제한다.

복구 검증: 분기 1회 백업본을 staging 환경에 복원하여 reconciliation 쿼리(거래소 잔고 vs DB 포지션) 통과 여부를 검증한다. 검증 실패 시 운영 사고 S2로 분류한다.

시크릿 관리: KIS·Alpaca·Polygon·DART·Anthropic API 키는 코드·환경변수에 평문 저장하지 않으며, HashiCorp Vault(또는 SOPS + age 암호화) 기반 비밀 저장소를 통해 런타임 주입한다. 키 회전 주기는 분기 1회를 기본으로 하고, 의심 사고 발생 시 즉시 회전한다.

6.3 데이터 파이프라인

외부 데이터 소스의 데이터를 5단계로 수집·정규화·검증한다. 각 단계는 다음 단계로 데이터를 넘기기 전에 검증을 통과해야 한다.

[1] Ingestion       - 외부 API 호출, 원시 데이터 저장 (raw)

↓ schema validation, freshness check

[2] Normalization   - 시간대·통화·심볼 정규화

↓ business rule validation

[3] Enrichment      - 기술 지표 계산, 팩터 점수, 동종업계 매핑

↓ statistical anomaly detection

[4] Curation        - 컨텍스트 팩 빌드, 벡터 임베딩

↓ quality gate

[5] Serving         - 분석 컴포넌트가 사용 가능한 형태로 노출

6.4 시간대·통화·시장 시간 처리

| 시장 | 현지 거래 시간 | 한국 시간 기준 |
| --- | --- | --- |
| KOSPI / KOSDAQ | 09:00–15:30 KST | 09:00–15:30 |
| NYSE / NASDAQ | 09:30–16:00 EST/EDT | 23:30–06:00 (서머타임 22:30–05:00) |

DST(서머타임) 전환과 양 시장의 휴장일 차이를 캘린더 서비스로 추상화한다. 모든 타임스탬프는 UTC로 저장하고, 표시·연산 시점에만 시장 로컬 시간으로 변환한다.

7. [PRODUCT] 분석 방법론

"실제 투자전문가 수준"이라는 목표는 LLM 단독으로는 달성 불가능하다. 정량적 분석(quant)과 정성적 분석(LLM 추론)을 융합한 하이브리드 접근을 채택한다.

7.1 정량적 분석 — 결정론적 신호

LLM이 호출되기 전에 사전 계산되는 결정론적 지표들이다. 이들은 컨텍스트 팩에 포함되어 LLM에 전달된다.

기술적 지표

- 추세: SMA(20/60/120/200), EMA(12/26), MACD

- 모멘텀: RSI(14), Stochastic, Williams %R

- 변동성: Bollinger Bands, ATR(14), 역사적 변동성 30/60일

- 거래량: OBV, VWAP, 거래량 가중 모멘텀

- 패턴: 골든/데드 크로스, Cup-and-Handle 등 (TA-Lib)

펀더멘털 팩터

- Value: PER, PBR, PSR, EV/EBITDA, FCF Yield

- Quality: ROE, ROIC, 영업이익률 추세, 부채비율, Piotroski F-Score

- Growth: 매출 성장률 (3년 CAGR), EPS 성장률, 가속도

- Risk: Beta, Max Drawdown, 베타 안정성

정성적 신호

- 뉴스 감성 점수 (FinBERT 또는 Claude로 추출)

- 공시 이벤트 분류 (실적, M&A, 자사주, 증자, 임원변동)

- 애널리스트 컨센서스 변화 추세

7.2 정성적 분석 — LLM 추론

LLM은 정량 데이터를 보고 다음 작업을 수행한다.

- 재무제표·공시 텍스트의 의미 해석

- 뉴스 맥락 통합 (단일 뉴스가 아닌 여러 뉴스의 종합 그림)

- 산업 내 위치와 경쟁사 대비 우위 평가

- 리스크 요인 열거 (체크리스트 기반)

- 시나리오 분석 (베이스/낙관/비관)

7.3 추천 산출 로직

최종 추천은 정량 점수(0~100)와 LLM 의견을 결합하여 산출한다.

final_score = 0.6 * quant_score + 0.4 * qualitative_score

if abs(quant_score - qualitative_score) > 30:

require_explicit_justification()  # LLM이 사유 명시 강제

# 의사코드 (실제 Python에서는 if/elif 체인으로 구현)

if final_score >= 80:   recommendation = "Strong Buy"

elif final_score >= 70: recommendation = "Buy"

elif final_score >= 50: recommendation = "Hold"

elif final_score >= 30: recommendation = "Reduce"

else:                   recommendation = "Sell"

7.4 백테스팅 검증

모든 추천 로직은 출시 전 다음 백테스트 게이트를 통과해야 한다. 이 게이트는 11장 CI/CD에서 자동 실행된다.

| 메트릭 | 최소 기준 (vs. KOSPI/S&P500 벤치마크) |
| --- | --- |
| 연환산 초과수익률 (alpha) | +3% 이상 |
| 샤프 비율 | 1.0 이상 |
| 최대 낙폭 (MDD) | 벤치마크의 1.2배 이내 |
| 승률 | 55% 이상 |
| 손익비 (Profit Factor) | 1.3 이상 |
| 거래 비용 차감 후 alpha | 여전히 양수 |

7.4.1 시뮬레이션 현실성 가정 (Realistic Simulation Assumptions)

백테스트는 다음 가정을 적용해 실거래 환경을 보수적으로 모사한다. 모든 가정은 config로 외부화하고 ADR로 변경 이력을 추적한다.

· 슬리피지(Slippage): KR 시장가 기본 0.10% / 지정가 0.03%, US 시장가 0.05% / 지정가 0.02%. 변동성·거래대금에 따라 동적 가산 (예: 일중 변동성 ≥ 3% 시 +50%).

· 부분 체결(Partial Fill): 주문 수량이 직전 1분 거래량의 5%를 초과하면 5% 단위로 분할 체결, 잔량은 다음 봉으로 이월. 시뮬레이션에서도 동일 규칙 적용.

· 시장 충격(Market Impact): 임시 충격 = k · (주문수량 / 평균일거래량)^0.5, k = 0.1(KR) / 0.05(US). 영구 충격은 임시 충격의 50%로 잔존.

· 거래 비용: KR — 위탁수수료 0.015% + 거래세(매도) 0.18% + 농특세(KOSPI) 0.15%. US — 수수료 $0 + SEC fee + TAF. 환전 스프레드 0.1%(USD).

· 시간 지연(Execution Latency): 시그널 발생 → 주문 제출 1분 지연을 기본 가정 (LLM 추론 시간 + 인간 승인 큐). Phase 2 저지연 엔진 도입 시 재측정.

· 거래정지·서킷브레이커·VI: 시뮬레이터가 거래정지 종목을 자동 보유 동결, 사이드카·CB 발동 시 신규 진입 차단. 정지 해제 후 익일 시가 기준 재평가.

· 갭 시나리오: 직전 종가 대비 ±5% 이상 갭 발생 시 손절가가 갭 통과되면 시가 체결로 처리(슬리피지 미적용). 갭 발생률을 백테스트 리포트에 별도 집계.

· 유동성 한도: 일일 신규 매수 금액은 해당 종목 직전 20일 평균 거래대금의 1% 이내. 초과분은 다음 날로 이월.

· 가격 데이터 정합성: 분봉 결손 시 직전 봉으로 forward-fill 금지(NaN 유지) — leakage 방지를 위해 결손 봉에서는 신호를 발생시키지 않는다.

7.4.2 편향 방지 체크리스트 (Bias Prevention Checklist)

AI/LLM 기반 추천 시스템에서 가장 흔한 실패 원인은 백테스트 편향이다. 모든 백테스트 게이트는 다음 항목을 자동 검사하며, 1건이라도 미충족 시 PR 머지를 차단한다.

· Lookahead Bias 방지: 시각 t의 추천은 t 시점까지의 데이터만 사용. 일봉 종가는 장 마감 후에만 가용, 공시는 공시 시각 이후에만 가용. 데이터 파이프라인에 timestamp ≤ t 강제 필터.

· Survivorship Bias 방지: 상장폐지·관리종목·합병 소멸 종목을 유니버스에 포함. 종목코드 재사용 케이스(상장폐지→재상장) 분리 식별. 거래소 종목 마스터의 시점별 스냅샷 사용.

· Data Leakage 방지: 학습/시뮬 분리(train ≤ T0, test ≥ T0). 피처 정규화 통계는 학습 구간만 사용. LLM 프롬프트에 미래 정보(다음 날 종가, 미공개 공시)가 포함되지 않는지 자동 스캔.

· Hindsight Bias 방지: 백테스트 룰 변경은 사전에 ADR로 등록된 가설만 인정. 사후 룰 튜닝(예: 손절 -3% → -2.5%로 변경 후 재실행)은 별도 walk-forward 검증 필수.

· Selection Bias 방지: 유니버스 정의는 백테스트 기간 시작 시점에 고정. 결과를 보고 종목 그룹을 재선정하는 것을 금지. 유니버스 변경은 ADR 필수.

· Multiple-Testing(p-hacking) 방지: 동일 데이터에 대한 가설 검증 횟수를 기록, Bonferroni/BH 보정 후 유의성 보고. ≥ 20회 재실행된 전략은 강등 표시.

· LLM Replay Determinism: 동일 (날짜, 입력 컨텍스트) 조합에 대해 동일 추천이 재현되는지 검증. temperature=0, top_p=1, seed 고정. 모델 버전 변경 시 회귀 백테스트 자동 트리거.

· 거래 비용 차감 후 alpha 검증: 7.4 KPI의 모든 지표는 비용 차감 후 기준. 비용 적용 전 alpha만 양수인 전략은 채택 불가.

· Out-of-Sample Walk-Forward: 모든 전략은 최소 1년 in-sample / 6개월 out-of-sample 분할 검증. Out-of-sample 성능이 in-sample의 50% 미만이면 채택 불가.

7.5 매도 규칙 자동화 (Rule-Based Exit)

AI에게 실시간 매도 판단을 맡기지 않는다. 매도는 100% 결정론적 규칙으로 실행되며, 이로써 재현성·일관성·백테스트 가능성을 확보한다. 매수가 체결되면 주문 엔진이 다음 4종 청산 트리거를 동시에 등록하고, 가장 먼저 발동된 트리거가 청산을 실행한다.

(1) 손절 (Stop-Loss) — 필수

· 고정 비율: 진입가 대비 -2% (기본값, 사용자 조정 가능)

· 구조적 손절: 전일 저점 또는 직전 스윙 저점 이탈

· 변동성 기반: ATR(14) × k 배수 (k 기본 1.5)

· 위 3개 중 더 빨리 도달하는 가격을 우선 적용한다.

(2) 분할 익절 (Scaled Take-Profit)

· +3% 도달 시 50% 매도

· +5% 도달 시 추가 30% 매도

· 잔량 20%는 추세 추종(트레일링 스탑) 처리

(3) 트레일링 스탑

· 진입 후 최고가 대비 -1.5% 하락 시 잔량 청산

· +3% 익절 시점부터 활성화 (그 전에는 손절선만 적용)

(4) 시간 종료 청산

· 한국 시장: 15:15까지 미청산 시 시장가 강제 청산

· 미국 시장: 15:50 EST 까지 미청산 시 시장가 강제 청산

· 단타 포지션의 오버나잇 노출을 원천 차단한다.

리스크 엔진의 상위 차단

개별 청산 규칙과 별개로, 리스크 엔진은 다음 조건 도달 시 신규 매수를 차단하고 기존 포지션을 우선 청산한다.

· 일일 누적 손실 -2R 도달 (R = 종목당 최대 허용 손실)

· 연속 3회 손절 발생 (당일 추가 매수 중단)

· 종목당 비중 한도 초과 (포트폴리오의 N% 초과)

· 시장 변동성 급증 (VIX 또는 KOSPI VKOSPI 임계치 초과)

7.6 Alpha Hypothesis Catalog — 어떤 edge로 수익을 추구하는가

본 절은 본 시스템이 노리는 알파(시장 대비 초과수익) 원천을 명시적으로 정의한다. AI는 이들 가설을 평가·후보 추천하고, 실행은 결정론 엔진이 담당한다. 모든 가설은 (정의, 진입 신호, 청산 규칙, 1차 KPI, 채택 Phase) 5요소를 갖춰야 한다. 가설 추가/제거는 ADR과 백테스트 게이트 통과를 요구한다.

A1. Post-Earnings Announcement Drift (PEAD) — 실적 서프라이즈 드리프트

· 정의: 컨센서스 대비 EPS/매출 서프라이즈 ≥ +5%인 종목이 발표 후 4–20거래일에 걸쳐 같은 방향으로 추세 지속하는 현상.

· 진입 신호: 실적 발표 익일 시가 ± 갭 1% 이내 진입, 발표 당일 거래량 ≥ 20일 평균의 2배.

· 청산: 진입 후 +8% 익절 / -3% 손절 / 20거래일 시간청산 / 추세 반전(20일선 하향 이탈) 시 즉시.

· 1차 KPI: 거래비용 차감 후 평균 수익 ≥ 1.5% / 트레이드, 승률 ≥ 55%.

· 채택 Phase: Phase 1 (KR/US 모두).

A2. Sector Rotation Momentum — 섹터 로테이션 모멘텀

· 정의: 직전 1·3·6개월 상대강도(RS) 상위 섹터 내 거래대금·이익모멘텀 상위 종목이 단기 우월 수익을 보이는 경향.

· 진입 신호: 섹터 RS 상위 25% 진입 + 종목 RS 상위 20% + 20일 거래대금 회전율 상승.

· 청산: 섹터 RS 50% 이하 하락 / 종목 -5% 손절 / +12% 익절 / 30거래일 시간청산.

· 1차 KPI: 섹터 벤치마크 대비 +2%p alpha (월간), MDD ≤ 시장 대비 1.0배.

· 채택 Phase: Phase 1.

A3. Volatility Compression Breakout — 변동성 수축 후 확장

· 정의: ATR(20)이 직전 60일 최저 분위 20% 진입 후 거래량 동반 박스권 상단 돌파 시 추세 연장 경향.

· 진입 신호: ATR 분위 ≤ 20% + 20일 박스 상단 돌파 + 돌파 봉 거래량 ≥ 평균의 1.5배.

· 청산: 진입 후 트레일링 스탑(ATR × 2) / 진입가 -2.5% 손절 / 추세선 이탈.

· 1차 KPI: 손익비(Profit Factor) ≥ 1.6, 평균 보유 기간 ≤ 15거래일.

· 채택 Phase: Phase 1 후반.

A4. Liquidity Surge / Volume Anomaly — 거래대금 이상 급증

· 정의: 평소 거래량 대비 비정상 급증은 정보 유입을 시사하며, 단기 추세 전조가 됨.

· 진입 신호: 일중 거래대금 ≥ 20일 평균의 3배 + 가격 양봉 + 외국인/기관 순매수(KR 한정).

· 청산: T+1 종가 청산(데이터 검증용 단순 룰) → 백테스트 후 동적화.

· 1차 KPI: T+1 평균 수익 ≥ 0.8%, 비용 차감 후 양수.

· 채택 Phase: Phase 0 (KR-only, 단순 룰로 운영 회로 검증).

A5. News-Catalyst Reversal — 과민반응 평균회귀

· 정의: 비펀더멘털 일시 악재(루머·일회성 이슈)에 -7% 이상 급락한 종목 중 다음 날 평균회귀 경향.

· 진입 신호: 일중 -7% 이상 + LLM 분류 결과 "일시 이벤트"(실적·법적 리스크 제외) + 거래대금 평소의 5배 이상.

· 청산: 진입 후 +3% 익절 / -2% 손절 / 3거래일 시간청산. 사용자 매수 승인 필수.

· 1차 KPI: 승률 ≥ 58%, 평균 +1.2%/트레이드. False positive(실제 펀더멘털 악재) 비율 ≤ 15%.

· 채택 Phase: Phase 1 (LLM 분류 신뢰도 확보 후).

A6. Institutional/Foreign Flow Bias (KR 특화) — 수급 편향

· 정의: 국내 시장은 외국인·기관 순매수 누적이 주가에 선행하는 경향이 있음.

· 진입 신호: 직전 5거래일 외국인+기관 순매수 누적 ≥ 시가총액 0.5% + 가격 200일선 위 + 20일선 상승.

· 청산: 5거래일 누적 순매도 전환 / -4% 손절 / +10% 익절.

· 1차 KPI: KOSPI 대비 +1.5%p alpha (월간).

· 채택 Phase: Phase 1 (KR-only).

A7. Relative Strength Regime Filter — 시장 레짐 필터

· 정의: 단독 전략이 아닌 위 가설들의 메타 필터. 시장 추세 약세 레짐에서는 매수형 전략 비중 자동 축소.

· 신호: KOSPI/SPX 200일선 하락 + 20일선 데드크로스 + VIX > 25 → 신규 진입 한도 50% 축소.

· 청산 영향 없음(보호 우선). KPI: 약세 레짐에서 MDD 30% 이상 감소.

· 채택 Phase: Phase 1 (모든 알파 전략에 공통 적용).

Phase 0 채택: A4 단독 + A7 메타 필터.  Phase 1 확장: A1·A2·A5·A6 추가.  Phase 1 후반: A3 추가.  신규 가설은 (1) ADR 등록, (2) ≥ 5년 in-sample + 1년 out-of-sample 백테스트, (3) 비용 차감 후 alpha 양수, (4) 7.4.2 편향 방지 체크리스트 전 항목 통과를 모두 만족해야 채택된다.

8. [PRODUCT] Phase 0 → Phase 1 — 반자동 매매 베이스라인 (Phase 0 운영 회로 검증 4주 + Phase 1 분석·추천 + 사용자 승인 매수 + 자동매도, 총 7개월)

8.0 Phase 0 → Phase 0.5 → Phase 1 — 단계적 실거래 진입 전략

Phase 1의 정식 풀 운영 이전에 두 단계의 검증 게이트를 둔다. 운영 회로의 버그를 페이퍼에서 모두 잡고, 소액 실거래로 슬리피지·체결 갭·심리 요인을 검증한 후에 정식 자금을 투입한다. 단계 간 전환은 "졸업 조건"을 모두 충족했을 때만 가능하며, 한 단계라도 실패하면 직전 단계로 강등된다.

Phase 0 — Paper Trading (4주, KIS 모의투자 계좌)

· 자금: 모의투자 계좌, 실손실 0. 가상자금 1,000만원.

· 시장: 한국(KOSPI/KOSDAQ) 단일.

· 알파 전략: A4 (Liquidity Surge) + A7 (레짐 필터) 단 1조합.

· LLM: Claude Sonnet 4.6 단일, Tier 분리 없음, 일일 호출 ≤ 100건.

· 컴포넌트: Screener + 결정론 자동매도 엔진 + 최소 WPF UI.

· 동시 보유 종목 ≤ 3, 종목당 50만원(5%).

· 자동매도 룰: 손절(-3%), 분할익절(+5%/+10%), 시간청산(20거래일).

· Phase 0 → Phase 0.5 졸업 조건 (모두 충족):

- 연속 4주 무사고(Severity ≥ 2 = 0건), 시장 개장일 100% 가동.

- 자동매도 룰 100회 이상 발동, 미체결·중복체결 0건.

- reconciliation(KIS 모의계좌 잔고 ↔ 내부 DB) 일일 검증 불일치 0건.

- 7.4.2 편향 방지 체크리스트 모든 항목 통과.

- 일일·주간·월간 손실 한도 룰 발동 시 시스템이 정확히 동작(테스트 시나리오로 강제 발동 검증).

Phase 0.5 — Small Live Trading (4주, 실거래 90만원 한도)

· 자금: 실거래 계좌, 동시 노출 최대 90만원(종목당 30만원 × 3종목). 전체 자본 1000만원의 9% 한도.

· 목적: 슬리피지·체결 갭·시장 충격·사용자 심리 부담을 실제 검증. 페이퍼와 실거래의 갭을 측정.

· 운영 룰은 Phase 0와 동일. 알파·LLM·컴포넌트 변경 없음.

· Phase 0.5 → Phase 1 졸업 조건 (모두 충족):

- 4주 실거래에서 거래 비용 차감 후 alpha 양수 (최소 30 트레이드 표본).

- 페이퍼 vs 실거래 수익률 갭 ≤ 절대 1.5%p (갭이 크면 슬리피지 모델 재캘리브레이션 필요).

- 일일/주간 손실 한도 발동 0회 또는 발동 시 시스템 동작 정상 확인.

- 사용자 심리 안정성 자가 점검 — 자동매도 발동 후 6시간 내 시스템 강제 변경 욕구 ≤ 1회.

- Phase 0의 졸업 조건은 모두 유지된 상태.

Phase 1 — 정식 운영 (6개월, 풀 자본)

· 자금: 1000만원 풀 운영, 동시 보유 5종목, 종목당 100만원(10%).

· 알파 확장: A1·A2·A5·A6 추가 채택. A7 메타 필터는 모든 알파에 공통 적용.

· LLM Tier 분리(Haiku/Sonnet/Opus) 활성화, Confirm-Each, Replay Store, pgvector 등 신뢰성 메커니즘 풀 적용.

· Analyst, Portfolio, Risk LLM 컴포넌트 활성화.

· 미국 시장(NYSE/NASDAQ)은 Phase 1 후반부터 단계적 진입.

단계 강등 정책: 어느 단계에서든 졸업 조건의 역(예: 사고 발생, 한도 룰 오작동, 데이터 불일치)이 발생하면 시스템은 즉시 직전 단계로 강등된다 — Phase 0.5 → Phase 0(페이퍼), Phase 1 → Phase 0.5. 강등 후 재진입은 새로운 졸업 조건 사이클을 다시 충족해야 한다.

8.0.1 손실 한도 매트릭스 (Risk Limits Matrix) — 1000만원 자본 기준

모든 한도는 결정론 Risk Engine이 1초 단위로 모니터링하며, 임계 도달 시 LLM 개입 없이 즉시 동작한다. 한도 변경은 ADR + 사용자 명시 승인을 동시에 요구한다(scope creep 방지). 본 매트릭스는 config/risk_limits.yaml로 외부화한다.

포지션 한도:

· 종목당 최대 비중 — Phase 0/0.5: 5%/3% (50/30만원), Phase 1: 10% (100만원), Phase 2: 15% (150만원).

· 동시 보유 종목 수 — Phase 0/0.5: 3, Phase 1: 5, Phase 2: 8.

· 섹터 집중도 — 단일 섹터 최대 30% 비중.

· 단일 종목 누적 매수 — 분할 매수 합계가 종목당 비중 한도를 초과 금지.

손실 한도 (시간 단위):

· 종목당 손절: -3% (진입가 대비). 결정론 자동 청산.

· 일일 최대 손실: -2% (20만원). 도달 시 당일 신규 진입 차단, 보유분은 룰대로 유지.

· 주간 최대 손실: -4% (40만원). 도달 시 익주 월요일까지 신규 진입 중단 + 사후 분석 PR 필수.

· 월간 최대 손실: -7% (70만원). 도달 시 Cooldown 모드 — 2주 휴장, Phase 재검토 게이트.

· 누적 MDD: -15% (150만원). 도달 시 Kill Switch 자동 발동, 시스템 정지, 사후분석 + 재설계 PR 머지 전까지 재가동 금지.

연속 사건 한도:

· 연속 손실 트레이드 5회: 1일 휴장 + 알파 전략별 최근 30일 승률 재평가.

· 동일 종목 연속 손절 2회: 해당 종목 30일 블랙리스트.

· 자동매도 트리거 오작동 1회 의심: 즉시 Kill Switch 발동 + 사후 reconciliation.

운영 한도:

· LLM 일일 호출 — Phase 0: ≤ 100, Phase 1: ≤ 500. 초과 시 신규 분석 보류.

· LLM 월 비용 — Phase 0: ≤ $50, Phase 1: ≤ $400. 초과 시 알림 + Tier 강등.

· 데이터 fresh 한도 — 시세 60초, 공시 5분, 뉴스 15분 초과 시 추천 차단(5.2 출력 검증과 연동).

Phase 0 일정: Sprint 1(W1–2) Foundation + 데이터 파이프라인 + 모의투자 환경, Sprint 2(W3–4) Screener + 자동매도 + UI 통합 → 페이퍼 4주 가동.

Phase 0.5 일정: Sprint 3(W5–6) 실거래 환경 전환 + reconciliation 검증 강화, Sprint 4(W7–8) 실거래 4주 모니터링 + 슬리피지 모델 캘리브레이션.

Phase 0+0.5가 졸업 조건을 충족하지 못하면 Phase 1 시작을 보류하고 원인 분석·재설계한다 — 의료 SW의 단계별 게이트 원칙과 동일하다.

8.1 목표

- 매일 한국·미국 시장에서 각 TOP 10 추천 종목 도출

- 사용자 요청 시 임의 종목에 대한 60초 이내 심층 분석

- 보유 포트폴리오 1시간 단위 모니터링과 알림

- 모든 추천에 대해 데이터 출처와 근거 추적 가능

- 출력 검증 코드가 LLM 출력 오류의 95% 이상을 사전 차단

사용자 매수 승인 후, 매수 주문을 자동 제출하고 손절·분할 익절·트레일링 스탑·시간 청산 트리거를 자동 등록

리스크 엔진이 일일 누적 손실·연속 손실·종목 비중·시장 변동성 임계치를 실시간 감시하여 신규 진입 차단 및 강제 청산 수행

주문 처리 안정성 99.9% (재시도·idempotency·reconnect 포함), 주문 상태와 체결 내역을 거래소 잔고와 일일 reconciliation

8.2 단계별 일정

| Sprint | 기간 | 주요 산출물 |
| --- | --- | --- |
| S1: Foundation | Week 1–4 | [DEV] CLAUDE.md·CONVENTIONS.md·CI 게이트, [PRODUCT] 도구 등록부·감사 로그 골격 |
| S2: Data Pipeline KR | Week 5–7 | KIS API 통합, DART 통합, TimescaleDB 적재 |
| S3: Data Pipeline US | Week 8–9 | Polygon/Alpaca 통합, EDGAR, 동일 추상화 |
| S4: Quant Engine | Week 10–12 | 기술 지표·팩터 점수 계산, 컨텍스트 팩 빌더, 전략 엔진(Strategy Engine) 골격 |
| S5: Analyst | Week 13–14 | 단일 종목 분석, 출력 검증, 백테스트 게이트 통과 |
| S6: Screener | Week 15–16 | 일일 스크리닝 자동화, 후보 도출 |
| S7: Portfolio | Week 17–18 | 보유 종목 모니터링, 알림, 리밸런싱 제안 |
| S8: Order Engine + Auto-Sell | Week 19–21 | 매수 주문 자동 제출, 손절·분할 익절·트레일링·시간 청산 트리거 등록·실행, idempotency·reconnect·잔고 reconciliation |
| S9: Risk Engine + Orchestration | Week 22–23 | LLM Risk Reviewer(거부권) + 결정론적 Risk Engine(실시간 차단), 다중 컴포넌트 협업 |
| S10: WPF Dashboard | Week 24–25 | 추천 표시, 보유 관리, 매수 승인 UI, Kill Switch |
| S11: Hardening | Week 26 | 관측성, 부하 테스트, 페이퍼 트레이딩, 문서화 |

S8 일정 리스크 완화: S8(3주)는 핵심 주문 경로 구현·기본 idempotency·reconnect·일별 reconciliation까지 포함하되, 카오스/장애 주입 테스트와 부하 테스트는 S11 Hardening에서 수행한다. S8 기간 내내 KIS 모의투자·Alpaca Paper 환경에서만 동작시키고, 실전 계좌 연결은 S11 종료 후 페이퍼 트레이딩 KPI(주문 처리 안정성 99.9%, reconciliation 불일치 0건)를 30일 연속 만족할 때만 활성화한다. 이 게이트는 ARCHITECTURE.md의 ADR로 명시하며, 일정 압박을 이유로 우회하지 않는다.

S1에서 [DEV] Harness와 [PRODUCT] 골격이 동시에 시작된다. Harness가 먼저 자리를 잡아야, 이후 모든 코드가 그 위에서 일관되게 작성된다.

8.3 Phase 1 기술 스택 (확정)

| 계층 | 선정 기술 |
| --- | --- |
| 분석 컴포넌트 프레임워크 | LangGraph |
| LLM Provider | Anthropic Claude (Opus 4.7 + Sonnet 4.6) |
| 분석 컴포넌트 런타임 | Python 3.12+ |
| 데이터 처리 | Polars, NumPy, TA-Lib |
| KR 데이터 클라이언트 | 공식 KIS open-trading-api 샘플 + python-kis (보조) |
| US 데이터 클라이언트 | alpaca-py, polygon-api-client |
| 백엔드 API | ASP.NET Core 9.0 (.NET 9) |
| Python ↔ C# 통신 | gRPC + Protobuf |
| DB | PostgreSQL 16 + TimescaleDB + pgvector |
| 캐시 | Redis 7 |
| 메시지 버스 | NATS JetStream |
| 관측성 | OpenTelemetry, Grafana, Loki, Prometheus |
| UI | WPF on .NET 9 |
| 백테스팅 | QuantConnect Lean |
| 컨테이너 | Docker + Docker Compose |
| CI/CD | GitHub Actions |

8.4 디렉토리 구조

investment-agent/

├── docs/                    # ★ [DEV] Harness 영역

│   ├── CLAUDE.md            #     AI 코딩 에이전트 규칙

│   ├── CONVENTIONS.md       #     코딩 컨벤션

│   ├── ARCHITECTURE.md      #     아키텍처 결정 기록

│   ├── DOMAIN_GLOSSARY.md   #     금융 도메인 용어집

│   ├── HARNESS_RULES.md     #     PR 차단 룰

│   └── runbooks/            #     반복 작업 절차서

├── proto/                   # [PRODUCT] gRPC 스키마

├── agents/                  # [PRODUCT] Python 분석 컴포넌트

│   ├── analyst/

│   ├── screener/

│   ├── portfolio/

│   └── risk/

├── data_pipeline/           # [PRODUCT] 데이터 파이프라인

├── backend/                 # [PRODUCT] C# .NET 9 백엔드

├── ui-wpf/                  # [PRODUCT] WPF UI

├── trading-engine/          # [PRODUCT] Phase 2 자리표시

├── backtester/              # [PRODUCT] Lean 통합

├── infra/                   # [PRODUCT] Docker Compose, 모니터링

├── tests/

│   ├── unit/                # [PRODUCT] 단위 테스트

│   ├── integration/         # [PRODUCT] 통합 테스트

│   └── architecture/        # ★ [DEV] 구조 테스트 (Harness)

└── .github/workflows/       # ★ [DEV] CI/CD 게이트 (Harness)

★ 표시된 항목들이 Harness Engineering의 산출물이다. 이들은 개발 환경에만 존재하며 사용자에게 배포되지 않는다.

8.5 초기 운영 원칙

시스템 안정화 단계에서는 거래 빈도와 종목 수를 의도적으로 제한한다. 추천 정확도와 운영 신뢰성이 충분히 검증되기 전까지 다음 원칙을 따른다.

· 일일 신규 진입 종목 수: 1~2종목 (한국·미국 합산)

· 진입 시간대: 오전장 중심 (한국 09:00~11:00, 미국 09:30~11:30 EST)

· 종목 선정: 거래대금 상위 종목 중심 (유동성 부족 종목 의도적 배제)

· 뉴스·테마 반응 종목 우선 (Screener의 1차 필터)

· 한 종목당 최대 비중: 포트폴리오의 20% (집중 리스크 방지)

검증 단계가 진행됨에 따라 한도를 점진적으로 확대한다. 확대 트리거는 다음 정량 조건을 모두 충족할 때 발동한다 — (1) 직전 30일 추천 정확도(승률) 60% 이상, (2) 직전 30일 누적 alpha가 벤치마크 대비 +1.5% 이상, (3) 직전 30일 운영 사고(Severity 2 이상) 0건, (4) 출력 검증 차단율 95% 이상 유지, (5) 거래소 잔고 reconciliation 불일치 0건. 한 번의 확대 단위는 일일 신규 진입 +1종목 또는 종목당 비중 한도 +5%p로 제한하며, 확대 후 최소 30일간 재평가 기간을 둔다. 운영 사고 Severity 등급(S1: 자금 손실 동반, S2: 잘못된 주문 또는 데이터 정합성 깨짐, S3: 사용자 영향 없는 내부 오류)은 ARCHITECTURE.md의 ADR로 정의하며, 한도 변경 자체와 변경 전후 백테스트 결과도 ADR로 영구 기록한다.

9. [PRODUCT] Phase 2 — 자동매도 정밀화 및 저지연 매매 엔진 (4개월)

Phase 1 종료 시점에 이미 매수(사용자 승인)와 매도(규칙 기반 자동) 양쪽이 운영 중이다. Phase 2의 목적은 (a) 매도 규칙의 정밀화와 다양화, (b) 주문 실행 지연(latency) 최소화, (c) 자동매도 규칙의 사용자 정의 확장이다. 본 프로젝트는 매수의 완전 자동화(사용자 개입 없이 LLM이 매수 의사결정)를 의도적으로 도입하지 않는다. 매수 자동화는 Plan.txt의 핵심 철학과 충돌한다.

9.1 진입 조건

- Phase 1 본 시스템(6개월 개발)이 출시된 후 추가 3~6개월 이상 페이퍼/실전 운영되며 추천 정확도 KPI를 달성

- 백테스트 + 페이퍼 트레이딩에서 거래비용 차감 후 양의 alpha 확인

- 출력 검증 차단율 95% 이상 유지

- 운영 사고가 30일간 0건

- 사용자가 자동매매 정책 룰을 명시적으로 정의 완료

9.2 매매 엔진 언어 선택 (C++ vs Rust)

| 기준 | C++ 20 | Rust |
| --- | --- | --- |
| 성능 | 최고 | C++과 동급 |
| 메모리 안전성 | 수동 (RAII로 보완) | 컴파일 타임 보증 |
| 동시성 | 수동 | Send/Sync 트레이트로 컴파일 타임 검증 |
| 기존 코드 활용 | 개발자의 C++ 자산 활용 | 신규 학습 필요 |
| FIX 프로토콜 | QuickFIX (성숙) | fix-rs (덜 성숙) |
| 에코시스템 | 성숙 | 성장 중 |

권장: C++ 20 (단, 신규 모듈은 Rust 검토)

개발자의 C++ 자산과 의료 영상 처리 경험을 고려할 때 C++ 20을 1차 권장한다. 단, 새로 작성하는 주문 라우팅 코어는 Rust로 작성하면 메모리 안전성이라는 결정적 이점을 얻을 수 있다.

9.3 자동매도·주문 안전 장치

자동매매는 시스템에서 가장 위험한 컴포넌트이며, 다음 다층 방어를 갖춘다.

Kill Switch 발동 시 시스템 동작 (ADR-필수)

Kill Switch는 사용자가 단일 클릭으로 모든 자동 거래 동작을 중단시키는 비상 정지 장치다. 발동 시 시스템은 다음 절차를 결정론적으로 수행한다 — (a) 미체결 매수 주문 즉시 취소, (b) 보호성 매도 트리거(손절·시간 청산)는 유지하여 보유 포지션이 무방비 상태가 되지 않도록 함, (c) 익절·트레일링·Rule-Based Auto 매도는 일시 중지, (d) 신규 매수 제안 큐 동결, (e) 사용자가 명시적으로 "강제 전량 청산"을 추가 클릭한 경우에만 보유 포지션 시장가 청산 수행. 이는 안전한 기본값(보호성 매도 유지)과 사용자 의도된 청산을 분리하여, 잘못 누른 Kill Switch가 추가 손실을 유발하지 않도록 한다. 본 정책은 ARCHITECTURE.md의 ADR로 등록되며, Phase 1 출시 전 통합 테스트로 검증된다.

| 방어층 | 메커니즘 |
| --- | --- |
| Pre-Trade Risk Check | 사전 정의된 정책 룰셋 — 종목당 한도, 일일 손실 한도, 집중도 |
| LLM 출력 격리 | LLM은 매매 엔진에 직접 도달 불가. 반드시 정책 엔진 경유 |
| Kill Switch | WPF UI 한 번 클릭으로 모든 자동매매 중단 |
| Throttling | 분당 최대 N건, 시간당 최대 M건 주문 제한 |
| Sanity Check | 주문 수량·가격이 평균 거래량·현재가 대비 비정상이면 거부 |
| Heartbeat | 매매 엔진이 30초간 신호 없으면 자동 중단 |
| Daily Reset | 매일 장 시작 전 자동매매 활성화 재확인 요구 |

9.4 매매 자율성 모드 (단계적)

| 모드 | 동작 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| Manual | 추천만 표시, 매수·매도 모두 사용자 클릭 (디버깅·검증 모드) | Phase 1 초기 / 시스템 점검 시 |
| Confirm-Each | 매도 트리거 발동 시 1건씩 사용자 푸시. 30초 내 승인 시 즉시 실행. 타임아웃 시: 손절·시간청산 등 보호성 트리거는 자동 실행(fallback=Stop-Loss Auto), 익절·트레일링은 다음 트리거까지 대기. 모든 결정은 감사 로그 기록 | Phase 2 초기 (선택) |
| Stop-Loss Auto | 손절·익절·트레일링·시간청산 모두 자동, 매수는 항상 사용자 승인 | Phase 1·2 표준 (기본 모드) |
| Rule-Based Auto | 사용자 정의 매도 규칙(예: 특정 뉴스·지표 트리거) 추가 자동 실행, 매수는 사용자 승인 유지 | Phase 2 후반 (검증된 매도 전략) |

10. [PRODUCT] 위험 관리 (FMEA)

의료 SW의 FMEA 방법론을 그대로 적용. 발생 가능성(O)·영향도(S)·탐지 어려움(D)을 1–5점으로 평가, RPN = O × S × D.

| 위험 | O | S | D | RPN | 완화 방법 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LLM 환각으로 잘못된 종목 추천 | 4 | 4 | 3 | 48 | 출력 검증 코드로 수치·인용 재검증 |
| 데이터 API 장애 | 3 | 3 | 1 | 9 | 캐시 + 다중 소스 fallback |
| stale 시세로 추천 생성 | 3 | 5 | 2 | 30 | freshness check를 호출 시점마다 |
| KIS API rate limit 초과 | 3 | 2 | 1 | 6 | 자체 rate limiter + 백오프 |
| 공시 누락 | 2 | 5 | 4 | 40 | DART webhook + 주기 폴링 이중화 |
| 자동매매 무한 루프 | 2 | 5 | 3 | 30 | 분당·일별 throttle |
| 주문 중복 전송 | 2 | 5 | 2 | 20 | client_order_id idempotency |
| LLM API 비용 폭주 | 3 | 3 | 2 | 18 | 일일 예산 cap, 모델 자동 다운그레이드 |
| 악의적 프롬프트 인젝션 | 2 | 4 | 4 | 32 | 외부 텍스트 sanitize, 도구 권한 분리 |
| 사용자 정책 위반 주문 | 2 | 5 | 1 | 10 | Pre-Trade Risk Check, Risk 거부권 |
| 거래소 비정상 호가 | 2 | 4 | 3 | 24 | sanity check, 시장가 주문 금지 |
| DB 손실로 포트폴리오 불일치 | 1 | 5 | 3 | 15 | 일일 백업, 거래소 잔고 reconciliation |
| 분석 컴포넌트 무한 루프 | 2 | 3 | 2 | 12 | max_iterations, timeout 강제 |
| 환율 급변동 | 2 | 3 | 1 | 6 | 환헷지 옵션, 일일 환율 reconcile |
| LLM Risk Reviewer false negative (위험 제안 통과) | 2 | 5 | 4 | 40 | 결정론적 사전 검사(정책 룰셋)를 LLM 게이트보다 먼저 배치, 출력 검증 코드로 정책 위반 재검증, 주간 회고 시 통과율 모니터링 |
| LLM Risk Reviewer false positive (정상 제안 거부) | 3 | 2 | 2 | 12 | REJECT 사유를 사용자에게 항상 표시, 사용자가 거부 사유에 이의 제기 가능, 거부 패턴 주간 회고로 룰 튜닝 |

RPN 30 이상 항목은 출시 전 완화책 검증 필수, RPN 50 이상은 별도의 운영 런북과 알림 룰 작성 필수.

11. [DEV] CI/CD 및 품질 관리 — Harness의 핵심

■ 이 챕터의 위치 이 챕터는 Harness Engineering의 가장 구체적인 부분이다. CI/CD 파이프라인 자체가 "AI 코딩 에이전트의 실수를 자동으로 차단하는 게이트"의 집합이며, 이는 본 프로젝트가 "개발 시점에" 사용하는 도구이다.

11.1 CI 파이프라인 — Harness 게이트

name: CI

on: [pull_request, push]

jobs:

python-quality:

steps:

- ruff check          # Linting

- mypy --strict       # 타입 검사

- pytest -m unit      # 단위 테스트

- pytest -m integration  # 통합 테스트

- bandit              # 보안 정적 분석

csharp-quality:

steps:

- dotnet build --warnaserror

- dotnet test

- dotnet format --verify-no-changes

- sonarqube-scan

cpp-quality:               # Phase 2

steps:

- cmake --build

- ctest

- cppcheck --enable=all

- clang-tidy

architecture-tests:        # ★ Harness의 핵심

steps:

- python tests/architecture/check_layering.py

# 의존성이 Types→Config→Repo→Service→Runtime→UI 방향인지 검증

domain-tests:              # ★ Harness의 핵심

steps:

- pytest tests/domain/  # 금융 계산식·용어 정확성

backtest-gate:             # 추천 로직 변경 시

steps:

- lean backtest

- check_alpha >= 3%

- check_sharpe >= 1.0

11.2 정적 분석 도구

| 언어 | 도구 |
| --- | --- |
| Python | ruff, mypy, bandit |
| C# | dotnet format, SonarQube, Roslyn analyzers |
| C++ | cppcheck, clang-tidy, clang-static-analyzer, ASan/TSan |
| YAML/JSON | yamllint, jsonschema |
| Docker | hadolint, Trivy |
| Secret 검출 | gitleaks, TruffleHog |

11.3 환경 분리

| 환경 | 용도 | 데이터 소스 |
| --- | --- | --- |
| Local Dev | 개발자 PC | Mock + KIS 모의투자 + Alpaca Paper |
| CI | GitHub Actions Runner | Recorded fixtures (vcrpy) |
| Staging | 내부 서버 1대 | KIS 모의투자 + Alpaca Paper, 실시간 |
| Production | 내부 서버 2대 (HA) | KIS 실전 + Alpaca Live |

11.4 Harness 진화 루프

Harness Engineering의 핵심 원칙 — "실수가 두 번 발생하면 영구 룰을 추가한다" — 를 시스템화한다.

- 주간 회고 자동화: AI 코딩 에이전트가 만든 PR의 리뷰·수정·롤백 기록 자동 분류

- 동일 패턴 3회 발생: HARNESS_RULES.md에 새 룰 추가 + 새 CI 게이트 추가

- Harness 자체도 PR로 관리 — 시간이 지날수록 강건해짐

- KPI: PR 머지 후 24시간 내 핫픽스 비율 (목표 5% 이하)

12. [PRODUCT] 법적·규제 고려사항

본 시스템은 개인 사용 목적이지만, 다음 규제를 사전 인식하고 설계에 반영한다.

12.1 한국

- 자본시장법: 타인에게 투자 자문 제공 시 투자자문업 등록 필요. 개인 사용은 해당 없음.

- 로보어드바이저 테스트베드: 일반 고객 대상 서비스 시 코스콤 테스트베드 통과 필요.

- KIS API 이용약관: 자동매매 허용 범위, 호출 한도, 재배포 금지 조항 준수.

- 개인정보보호법: 사용자 거래 정보 저장 시 암호화, 접근 통제, 보관 기간 명시.

12.2 미국

- SEC: 타인에게 자문 제공 시 Investment Adviser 등록 필요.

- FINRA: 일반 투자자 대상 자동매매 서비스 시 추가 규제.

- Pattern Day Trader: 25,000 USD 미만 계좌의 5거래일 내 4회 이상 데이트레이딩 제한.

12.3 본 프로젝트의 입장

개발자 개인 사용 도구이며 자문업·일임업 등록 대상이 아니다. 다음 원칙을 준수한다.

- UI에 "본 정보는 투자 권유가 아닌 분석 보조 도구이며, 투자 책임은 사용자에게 있음" 명시

- 타인에게 추천 결과를 전송하거나 공유하는 기능은 의도적으로 제외

- 향후 서비스화 가능성을 위해, 자문업 요건을 만족할 수 있는 감사 로그 수준 유지

12.4 데이터 소스 라이선스·정책 매트릭스

본 시스템이 사용하는 데이터 소스는 라이선스·이용약관·rate limit·정책 변경 리스크가 모두 다르다. 운영 안정성을 위해 각 소스별 제약을 명시하고, 정책 변경에 대비한 fallback 계층을 설계한다.

소스별 제약 요약:

· KIS Open API (한국투자증권): 약관 — 자동매매 허용, 재배포 금지, 개인 1계좌. Rate limit — 초당 20건/분당 1000건. 위험 — 약관 변경 시 자동매매 제한 가능, 분기 리뷰 필수.

· DART OpenAPI (금감원 전자공시): 무료, 상업적 이용 가능, rate limit 분당 1000건. 위험 — 낮음. 1차 공시 데이터 소스로 채택.

· KRX 정보데이터시스템: 시세·지수 데이터 무료(개인), 상업적 재배포 금지. 위험 — 페이지 구조 변경 시 파서 수정 필요.

· 네이버 금융(스크래핑): 비공식, 이용약관상 자동 수집 명시 금지. 위험 — 高(차단·정책 변경 빈번). Phase 0~1에서는 보조용으로만 사용, 1차 소스로 의존 금지. Phase 2에서는 제거 검토.

· RSS 뉴스 피드(연합·매경·한경 등): 출처별 라이선스 상이. 헤드라인 인용은 일반적으로 허용, 본문 재배포는 금지. 위험 — 중. 본문 LLM 처리 시에도 외부에 원문을 저장·재배포하지 않는다.

· Alpha Vantage / Twelve Data / Polygon (US 시세): 무료 티어 rate limit 엄격(분당 5–20건), 상업적 사용은 유료. 위험 — 비용. Phase 1에서 1개 유료 플랜 채택 권장.

· SEC EDGAR: 공공 데이터, 자유 이용, fair-use rate(초당 10건). 위험 — 낮음. US 공시 1차 소스로 채택.

· Yahoo Finance(yfinance): ToS상 상업적 자동 수집 제한. 위험 — 中. 백테스트·연구 용도로만, 운영 의존 금지.

· FRED (St. Louis Fed): 공공, 자유 이용. 거시지표(금리·환율) 1차 소스.

· Anthropic Claude API: 약관 — 금융 자문 면책 고지 필요. 출력에 "투자 조언 아님" 면책 자동 부착.

Fallback 계층 (필수):

· L1 1차 공식 소스(KIS/DART/SEC EDGAR) → L2 보조 유료(Polygon/Twelve Data) → L3 캐시(TTL 내) → L4 Stale 표시 후 추천 보류.

· stale_tolerance: 시세 60초, 공시 5분, 뉴스 15분, 거시지표 24시간. 초과 시 출력 검증(5.2)에서 차단.

· degraded mode: L1 장애 시 자동매도(보호성)는 유지, 신규 매수 추천은 중단. UI 상단에 degraded 배너 표시.

· 정책 변경 모니터링: 모든 소스의 ToS·약관·가격 정책을 분기별 검토. 변경 시 RUNBOOK과 본 매트릭스 동시 갱신을 PR 게이트로 강제.

스크래핑 정책: 비공식 스크래핑 소스는 (1) robots.txt 준수, (2) 1초당 1건 이하 호출, (3) User-Agent 식별, (4) 본문 재배포 금지를 자동 검증한다. 위반 의심 시 즉시 disable.

13. [PRODUCT] 운영 비용 추정

13.1 월간 운영비 (Phase 1)

| 항목 | 월 비용 (USD) | 비고 |
| --- | --- | --- |
| LLM API (Anthropic) | $200–500 | 일 100회 분석 기준, Sonnet 4.6 위주 |
| Polygon.io (Stocks Starter) | $29 | 미국 주식 1년 과거 데이터 |
| Alpaca | $0 | 무료 (페이퍼 + 라이브) |
| KIS API | ₩0 | 무료 |
| DART API | ₩0 | 무료 |
| Finnhub (News) | $0–50 | 무료 티어로 시작 |
| 서버 (자체 운영) | $0 | 개발자 PC 또는 NAS |
| 월 합계 | 약 $250–600 | Phase 1 안정 운영 시 |

13.2 LLM 비용 절감 전략

- Tier 분리: 단순 분류·요약은 Haiku 4.5, 추론은 Sonnet 4.6, 복잡한 분석만 Opus 4.7

- 프롬프트 캐싱: Anthropic 프롬프트 캐시 활용

- 배치 처리: 비실시간 분석은 Batch API 사용 (50% 할인)

- 결정론적 단계 우선: 정량 점수가 압도적이면 LLM 호출 생략

- 일일 예산 cap: $30/일 도달 시 자동 다운그레이드 또는 처리 중단

14. [BOTH] 추가 의사결정 필요 사항

| # | 결정 사항 | 옵션 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1단계 시장 우선순위 | 한국 먼저 → 미국 / 동시 진행 |
| 2 | 투자 스타일 | 가치투자 / 성장주 / 모멘텀 / 다요인 혼합 |
| 3 | 분석 시간 단위 | 일봉 위주 / 분봉 포함 / 틱 데이터 포함 |
| 4 | 미국 데이터 정밀도 | EOD (저렴) / 실시간 (고비용) |
| 5 | 배포 방식 | 개발자 PC 단독 / 홈 서버 / 클라우드 |
| 6 | Phase 1 개발 기간 | 6개월 표준 / 단축 (스코프 축소) / 여유 |
| 7 | DiRuxView 코드와의 분리 | 완전 분리 / 공통 라이브러리 추출 |
| 8 | AI 코딩 도구 (Harness 대상) | Claude Code 위주 / 다른 도구 병용 |

14.1 권장 의사결정

- 1번: 한국 시장을 4주 먼저 시작 → 검증 후 미국 동일 추상화로 추가.

- 2번: 다요인 혼합 (가치 + 퀄리티 + 모멘텀 + 추세).

- 3번: Phase 1은 일봉 위주. 분봉은 Phase 2와 함께 추가.

- 4번: EOD로 시작 (Polygon Stocks Starter $29). 자동매매 진입 시점에 실시간 업그레이드.

- 5번: 홈 서버(NAS 또는 미니 PC) + Docker Compose.

- 6번: 6개월 표준 유지. 단축은 검증 단계 스킵으로 이어져 후일 더 큰 비용.

- 7번: 완전 분리 권장. 의료 SW와 금융 SW의 라이프사이클이 너무 다름.

- 8번: Claude Code 위주. CLAUDE.md/CONVENTIONS.md를 단일 진실 원천으로 두면 일관성 유지 우수.

15. [BOTH] 다음 단계 (즉시 실행)

이 계획서가 승인되면, 다음 1주일 내 다음 작업을 수행한다. 각 작업은 [DEV] Harness 영역인지 [PRODUCT] 제품 영역인지 표시했다.

| # | 작업 | 영역 | 예상 시간 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GitHub 레포지토리 생성, 디렉토리 구조 초기화 | [BOTH] | 1시간 |
| 2 | CLAUDE.md, CONVENTIONS.md, ARCHITECTURE.md 초기 작성 | [DEV] | 3시간 |
| 3 | DOMAIN_GLOSSARY.md, HARNESS_RULES.md 초기 작성 | [DEV] | 2시간 |
| 4 | GitHub Actions 기본 CI 게이트 작성 (린트, 타입, 테스트) | [DEV] | 4시간 |
| 5 | 구조 테스트 골격 (의존성 방향 검증) | [DEV] | 3시간 |
| 6 | KIS Developers 가입, 모의투자 앱키 발급 | [PRODUCT] | 1시간 |
| 7 | Alpaca Paper Account 가입, API 키 발급 | [PRODUCT] | 30분 |
| 8 | Polygon.io 무료 티어 가입 | [PRODUCT] | 1시간 |
| 9 | DART OpenAPI 키 발급 | [PRODUCT] | 30분 |
| 10 | Anthropic API 키 발급, 비용 알림 설정 | [PRODUCT] | 30분 |
| 11 | Docker Compose 인프라 가동 | [PRODUCT] | 3시간 |
| 12 | Hello Stock: 단일 종목 현재가 조회 + LLM 1줄 분석 | [PRODUCT] | 1일 |

15.1 첫 번째 마일스톤 — "Hello Stock"

Phase 1 Sprint 1의 첫 산출물은 다음 동작을 하는 최소 시스템이다.

- CLI에서 종목 코드 입력 (예: 005930 또는 AAPL)

- KIS 또는 Alpaca에서 현재가·기본 정보 조회

- LLM에 컨텍스트 전달, 1줄 코멘트 생성

- 모든 호출이 OpenTelemetry로 trace, PostgreSQL에 audit log 기록

- 출력 검증 코드가 LLM 응답에 가짜 데이터가 없는지 확인

이 작은 시스템에 [PRODUCT] 제품 신뢰성 메커니즘 4축(도구 권한, 출력 검증, 컨텍스트 큐레이션, 감사 로그)의 골격이 들어간다. 동시에 [DEV] Harness의 핵심(CLAUDE.md, CI 게이트, 구조 테스트)이 자리 잡는다. 이후 모든 작업은 이 두 기반 위에서 점진적으로 진행된다.

부록 A: 참고 자료

[DEV] Harness Engineering

- OpenAI Harness Engineering 발표 (2026년 2월, InfoQ)

- Martin Fowler, "Harness engineering for coding agent users" (2026년 4월)

- Mitchell Hashimoto, "Engineering the Harness" 블로그

- Anthropic, Claude Code 공식 문서

[PRODUCT] 한국 시장 데이터

- KIS Developers 공식 문서: https://apiportal.koreainvestment.com

- KIS open-trading-api GitHub: https://github.com/koreainvestment/open-trading-api

- DART OpenAPI: https://opendart.fss.or.kr

- python-kis 라이브러리 (커뮤니티)

[PRODUCT] 미국 시장 데이터

- Alpaca Markets API: https://alpaca.markets/docs

- Polygon.io: https://polygon.io/docs

- SEC EDGAR: https://www.sec.gov/edgar

- Finnhub: https://finnhub.io/docs/api

[PRODUCT] 백테스팅·퀀트

- QuantConnect Lean: https://www.lean.io

- backtrader: https://www.backtrader.com

- Marcos López de Prado, "Advances in Financial Machine Learning"

부록 B: v2.0 → v2.1 변경 이력

본 v2.1은 Plan.txt(반자동 시스템매매 철학 요약)의 내용을 v2.0 초안에 반영한 결과이다.

v2.0 → v2.1 (반자동 시스템매매 철학 반영)

· 표지: 부제를 "반자동 시스템매매 플랫폼 (AI 분석·추천 + 사용자 매수 승인 + 규칙 기반 자동매도)"로 명시.

· 1장 Executive Summary: 목표를 "전문가 수준 의사결정 품질"에서 "감정매매 제거·손실 통제·일관된 실행"으로 재정의.

· 1A장 신설: 운영 철학 (AI=보조자, 매수=사용자, 매도=시스템 규칙, AI 적합/부적합 영역, 초기 운영 핵심 목표).

· 4장 도입부: LLM 컴포넌트는 분석·추천 보조자이며 주문 실행은 결정론적 엔진이 담당함을 명시.

· 7.5장 신설: 매도 규칙 자동화 (손절·분할 익절·트레일링 스탑·시간 청산) 및 리스크 엔진의 상위 차단 규칙.

· 8.5장 신설: 초기 운영 원칙 (하루 1~2종목, 오전장 중심, 거래대금 상위, 종목당 비중 한도).

· 9장 제목·도입부 변경: "자동매매"에서 "자동매도 정밀화 및 저지연 매매 엔진"으로 재정의. 매수 자동화는 의도적 비도입.

· 9.4 자동매매 모드 표: Full Auto 모드 제거, Stop-Loss Auto를 표준 모드로 명시. 모든 모드에서 매수는 사용자 승인 유지.

v2.1 → v2.1.1 (정합성 수정)

· 8장 제목: "분석·추천 시스템"에서 "반자동 매매 베이스라인 (분석·추천 + 사용자 승인 매수 + 자동매도)"로 변경.

· 8.1 목표: 자동매도 트리거 등록·실행, 리스크 엔진 실시간 감시, 주문 처리 안정성 99.9% 항목 추가.

· 8.2 Sprint 표: S8 "Order Engine + Auto-Sell" 신설, S9 "Risk Engine + Orchestration"으로 분리, S10 WPF·S11 Hardening 재배치 (5개월 유지).

· 9장 제목·소제목 일괄 변경: 9 "자동매도 정밀화 및 저지연 매매 엔진", 9.3 "자동매도·주문 안전 장치", 9.4 "매매 자율성 모드 (단계적)".

· 9.1 진입 조건: "Phase 1이 6개월 이상 운영"을 "Phase 1 본 시스템(6개월 개발) 출시 후 추가 3~6개월 안정 운영"으로 정정 (5개월 일정과 정합).

· 4.4장 Risk 정리: LLM Risk Reviewer(제안 거부권)와 결정론적 Risk Engine(실시간 차단)을 명시적으로 구분.

· 3.1장 보강: Service Layer 내부의 결정론적 엔진 3종(Strategy / Order / Risk Engine)을 명시하여 Plan.txt 6계층 모델과의 매핑을 가시화.

· 부록 0을 "부록 B: 변경 이력"으로 개명하고 부록 A 다음으로 위치 이동.

v2.1.1 → v2.1.2 (정합성·운영 보강)

· 2.3 (3) 구조 테스트 ALLOWED_DEPS를 3.1 계층 모델(Types→Config→Repository→Service→Runtime→UI)과 일치하도록 확장. agents는 runtime 계층에 포함됨을 명확화.

· 8.5 한도 점진 확대 트리거를 정량 KPI 5종(승률 60%/alpha +1.5%/Severity≥2 0건/검증 차단율 95%/reconciliation 불일치 0건)으로 명시. 운영 사고 Severity 등급 정의를 ADR로 의무화.

· 6.2 보강: 보존 정책·파티셔닝·백업 RPO/RTO·복구 검증·시크릿 관리(Vault/SOPS) 추가.

· 8.2 Sprint 표 뒤에 S8 일정 리스크 완화 노트 추가. 실전 계좌 연결은 S11 종료 후 30일 페이퍼 KPI 충족 시점으로 ADR 게이트 명시.

v2.1.2 → v2.1.3 (일정·운영 정합성 보강)

· 일정 산술 정합: Sprint S1~S11 누계 26주에 부합하도록 표지·8장 제목·9.1 진입 조건의 "5개월"을 "6개월"로 정정. 14.1 권장 의사결정 #6도 동일 갱신.

· 4.4 Risk 게이트 호출 순서 신설: 결정론적 사전 검사 → LLM Risk Reviewer → 사용자 승인 → (체결) → 결정론적 Risk Engine. Risk Engine 차단은 Reviewer 승인보다 우선.

· 5.1 도구 권한 L3: Phase 1에서 L2 통과 후 시스템 자동 제출, Phase 2에서 사용자 정의 룰 기반 자동 제출로 구분 명시.

· 7.3 추천 산출 의사코드: 비교 연산자 키 dict 표기를 if/elif 체인 의사코드로 정정.

· 9.3 Kill Switch 발동 정책 ADR 신설: 미체결 취소 / 보호성 매도 유지 / 강제 청산은 추가 클릭 요구 등 결정론적 동작 절차 정의.

· 9.4 Confirm-Each 모드: 30초 타임아웃 fallback(보호성 트리거 자동 실행, 익절·트레일링은 대기) 명시.

· 10장 FMEA: LLM Risk Reviewer false negative(RPN 40), false positive(RPN 12) 항목 추가.

부록 C. 향후 문서 분리 계획 (v3.x 이후)

현재 본 문서는 단일 파일 안에 (1) 제품 비전, (2) 아키텍처, (3) 개발 방법론(Harness), (4) 운영 정책, (5) 투자 전략, (6) 검증 체계가 혼재되어 있다. Phase 1 안정 운영 진입 시점(v3.x)에 다음과 같이 분리할 것을 권고한다 — 독자별 진입점이 명확해지고, 문서 변경 시 영향 범위가 좁아져 유지보수가 쉬워진다.

· PRODUCT_VISION.md — 제품 철학·반자동 운영 원칙·핵심 명제 (현 1·1A장 + 14장).

· ARCHITECTURE.md — 시스템 구조·기술 스택·데이터 파이프라인·신뢰성 메커니즘 (현 3·5·6장).

· HARNESS.md — 개발 방법론·CLAUDE.md 규칙·CI 게이트·구조 테스트 (현 2·11장).

· OPERATIONS.md — 운영 비용·장애 대응·FMEA·법적·규제 (현 10·12·13장 + 12.4 라이선스 매트릭스).

· TRADING_STRATEGY.md — Alpha Hypothesis Catalog·Phase 0/1/2 전략 로드맵 (현 7.6·8·9장).

· BACKTESTING.md — 시뮬레이션 현실성·편향 방지·KPI·게이트 (현 7.4·7.4.1·7.4.2).

· AGENTS.md — 멀티 에이전트 정의 (현 4장).

전환 원칙: (a) 분리 후에도 docs/INDEX.md에서 단일 진입점 제공, (b) 각 문서 상단에 "이 문서는 [DEV/PRODUCT/BOTH]" 라벨 유지, (c) 분리 PR은 콘텐츠 변경 없이 이동만 수행하여 diff 검토를 용이하게 한다.

분리 시점 트리거: Phase 1 졸업 후 본 문서 ≥ 80KB 또는 단일 섹션 변경 PR이 무관 섹션 diff를 발생시키는 빈도 ≥ 월 3회.